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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027
МБУК «Тасеевская ЦКС»

	№
п/п
	Перечень необходимых работ
	Срок исполнения
	Ответственный

	РДК

	1.
	Ревизия и ремонт внутренней системы отопления в фойе 1 этажа и левое крыло 2-го этажа
	Июнь-август 2026
	В рамках Договора

	2.
	Промывка, опрессовка внутренней системы отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9. Правил № 115
	Июль-август 2026
	В рамках Договора

	3.
	Проведение испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления  
	Июль-август 2026
	В рамках Договора

	4.
	Оформление акта проведения испытаний системы (если испытания не отвечают условиям, то необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы)
	Июль-август 2026 
	В рамках Договора

	5.
	Проведение мероприятий по утеплению здания РДК:
1. Утепление деревянных оконных блоков.
2. Проверка уплотнений оконных проемов и створок ПВХ.
	Август 2026
	Беляцкий А.С.


	6.
	Осмотр, профилактические и ремонтные работы труб холодного водоснабжения.
	Июль-август 2026
	Беляцкий А.С.


	7.
	Проверка приборов учета, теплосчетчика.
	Июль-август 2026
	В рамках Договора

	8.
	Ревизия отопительных приборов, кранов, вентелей.
	Июль-август 2026
	В рамках Договора

	9.
	Частичный ремонт кровли здания и козырька
	Июль-сентябрь 2026
	В рамках Договора

	Хандальский СДК

	1.
	Побелка кочегарки
	июнь - август
	Федорова А.Ф.

	2.
	Чистка зольной ямы.
	июнь - август
	Федорова А.Ф.

	3.
	Покраска батарей.
	июнь - август
	Федорова А.Ф.

	4.
	Утеплить стены СДК
	июнь - август
	Федорова А.Ф.

	
	Штукатурка трубы в кочегарке
	июнь - август
	Федорова А.Ф.

	
	Побелка фундамента
	июнь - август
	Федорова А.Ф.

	Фаначетский СДК

	1.
	Частичный ремонт кровли
	август
	Фролова А.Н.

	2.
	Промывка системы отопления
	июнь - август
	Фролова А.Н.

	3.
	Покраска пола (зрительный зал частично) 
	июнь - август
	Фролова А.Н.

	4.
	Побелка кочегарки, ограждения
	июнь - август
	Фролова А.Н.

	5.
	Чистка зольной ямы
	июнь - август
	Фролова А.Н.

	Унжинский СДК

	2.
	Утеплить внутренние стены и дверь подсобного помещения
	июнь – август
	Утенкова Т.В.

	3
	Косметический ремонт зрительного зала: покраска пола, двери (внутри и с наружи помещения 3 шт.);
- потолков;
	июнь – август
	Утенкова Т.В.

	4
	Покраска радиаторов отопления в зрительном зале.
	июнь – август
	Утенкова Т.В.

	Сивохинский СДК

	1.
	Утеплить стены восточной стороны фасада здания.
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	2.
	Восстановить освещение в помещении (заметить сгоревшие лампочки) 
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	3.
	Заменить неисправные фонари аварийного освещения
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	4.
	Заменить неисправные розетки
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	5.
	Заменить неисправный шланг для отопления
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	6.
	Утеплить стены внутри крыши.
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	7.
	Побелка кочегарки
	июль - сентябрь
	Иванова Г.В.

	Суховский СДК

	1.
	Косметический ремонт: побелка фойе зрительного зала.
	июнь - август
	Колтакова И.В.

	2.
	Покраска подоконников, дверей, полов (фойе)
	август
	Колтакова И.В.

	 Троицкий СДК

	1.
	Косметический ремонт кочегарки.
	Июнь-июль
	Хлыстова О.В.

	2.
	ТО автоматического котла
	Август
	Хлыстова О.В.

	3.
	Побелка палисадника
	
	Хлыстова О.В.

	Лужковский СК

	1.
	Частичный ремонт кровли в зале СК.
	июнь- август
	Золотухина Т.П.

	2.
	Утепление оконных и дверных проемов.
	июнь- август
	Золотухина Т.П.

	3.
	ТО котла.
	июнь- август
	Золотухина Т.П.

	4.
	Чистка зольной ямы.
	июнь- август
	Золотухина Т.П.

	Лукашинский СК

	1.
	Замена конька на крыши клуба
	июнь - август
	Стугарева И.Ф.

	2.
	Замена шифера на веранде  
	июнь - август
	Стугарева И.Ф.

	3.
	Обшивка клуба
	июнь - август
	Стугарева И.Ф.

	
	Покраска пола на веранде
	август
	Стугарева И.Ф.

	4.
	Побелка помещения клуба
	июль
	Стугарева И.Ф.

	Бакчетский СК

	1.
	Остекление окон (Фойе, кочегарка)
	август
	Маршалкина С.И.

	2.
	Утепление: входных дверей кочегарка, здание клуба
	август
	Маршалкина С.И.

	3.
	Побелка кочегарки.

	август
	Маршалкина С.И.

	4.
	Чистка зольной ямы.
	сентябрь
	Маршалкина С.И.

	Корсаковский СК

	1.
	Замена коньков на крыши клуба
	июнь - август
	Эйснер Н.И.

	2.
	Ремонт туалета
	июнь - август
	Эйснер Н.И.

	3.
	Перекрытие крыши веранды
	июнь - август
	Эйснер Н.И.

	4.
	Замена плиты на печь 
	июнь - август
	Эйснер Н.И.

	5.
	Покраска пола в фойе, танцевальном зале
	июнь - август
	Эйснер Н.И.

	6.
	Покраска стен на крыльце
	август
	Эйснер Н.И.

	7.
	Покраска дверей, дверных проёмов, панелей
	август
	Эйснер Н.И.

	8.
	Побелка палисадника
	август
	Эйснер Н.И.

	Мурминский СК

	1.
	Побелка стен в фойе
	июнь - август
	Гаврилова О.Н.

	2.
	Замена ламп освещения в зрительном зале на энергоэффективные (светодиодные)
	август
	Гаврилова О.Н.

	3.
	Чистка зольной ямы.
	июнь - август
	Гаврилова О.Н.

	4.
	Уборка территории: обрезка сухих веток, скос травы, частичный ремонт палисадника.
	июнь - август
	Гаврилова О.Н.

	5
	Замена электропроводки в кочегарке: демонтаж старой.
	июнь - август
	Гаврилова О.Н.

	
	Обивка потолка в кочегарке листами оцинкованного железа (противопожарная мера) 
	июнь - август
	Гаврилова О.Н.

	Струковский СК

	1.
	Косметический ремонт: покраска пола на веранде и входного крыльца.
	июнь - август
	Блохина А.А.

	2.
	Ремонт тротуара.
	июнь - август
	Блохина А.А.

	3.
	Чистка и ТО печи.
	август
	Блохина А.А.

	Караульнинский СК

	1.
	Побелка стен, палисадника, кочегарки.
	июнь - август
	Евстигнеева Ю.В.

	2.
	Покраска потолков, полов, окон.
	июнь - август
	Евстигнеева Ю.В.

	6
	Заменить люстр и выключетеля.
	июнь - август
	Евстигнеева Ю.В.

	Скакальский СК

	1.
	Ремонт стоков.
	июнь - август
	Ткачева Т.Ф.

	2.
	Чистка и ТО печи.
	август
	Ткачева Т.Ф.

	3.
	Утепление оконных и дверных проемов.
	август
	Ткачева Т.Ф.

	4
	Побелка ограждения
	июнь - август
	Ткачева Т.Ф.

	Ялайский СК

	1.
	Замена коньков на крыши клуба
	август
	Есина О.А.

	2.
	Ремонт котла в кочегарке
	август
	Есина О.А.

	3.
	Покраска пола в фойе, танцевальном зале
	июнь-август
	Есина О.А.

	4.
	Покраска крыльца
	июнь
	Есина О.А.

	5.
	Покраска дверей, дверных проёмов, окон
	Июль-август
	Есина О.А.

	Бартанасовский СК

	1.
	Чистка и ремонт печи.
	август
	Карпутова И.Н.

	2.
	Побелка
	август
	Карпутова И.Н.

	3.
	Покраска пола
	июнь - август
	Карпутова И.Н.

	4.
	Ремонт крыльца
	июнь - август
	Карпутова И.Н.

	5.
	Ремонт завалинки
	июнь - август
	Карпутова И.Н.



